| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Отметка об исполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пожарная безопасность |
| 1 | Техническое обслуживание АПС | Завхоз школы Мельниченко М.В. | До 01.08.2017 г. |  |  |
| Санитарные, гигиенические, медицинские мероприятия |
| 1. | Ремонт пищеблока (побелка, покраска) | Зав. столовой Осокина Е.С. | До 01.08.2017 г |  |  |
| 2. | Приобрести разделочные столы – 2 шт. на пищеблоке | Завхоз школы Мельниченко М.В., предприниматель Кузавкова З.Г. | До 01.08.2017 г. |  |  |
| 3. | Очистка источника от сорняков, побелка и покраска здания источника | Покрышко Л.В -техслужащая | В течение лета. |  |  |
| 4. | Обеспечение постоянного обеззараживания питьевой воды. | Завхоз школы Мельниченко М.В. | До 01.08.2017 г. |  |  |
| 5. | Осуществление производственного лабораторного контроля качества питьевой воды. | Завхоз школы Мельниченко М.В | До 01.08.2017 г |  |  |
| 6. | Прохождение медицинского осмотра ответственного за запитку воды. | Рабочий по ремонту-Шевцов А.А. | До 01.08.2017 г. |  |  |
| 7. | Ремонт обеденного зала-побелка, покраска | Завхоз школы Мельниченко М.В | До 01.08.2017 г. |  |  |
| 8. | Штукатурка, покраска панелей надворных туалетов масляной краской | Завхоз школы Мельниченко М.В | До 01.08.2017 г |  |  |
| 9. | Установить электрополотенце в мастерской-1 шт. | Завхоз школы Мельниченко М.В. | До 01.09.2017 г. |  |  |
| 10. | Установить раковину в столовой. | Завхоз школы Мельниченко М.В. | До 01.08.2017 г. |  |  |
| 11. | Подводка воды в кабинеты начальных классов | Завхоз школы Мельниченко М.В. | До 01.08.2017 г. |  |  |
| 12. | Установка вытяжки в кабинете химии. | Завхоз школы Мельниченко М.В. | До 01.08.2017 г. |  |  |
| Антитеррористическая безопасность |
| 1. | Ремонт и покраска ограждения школьного двора - 50 метров, покраска ворот | Завхоз школы Мельниченко М.В., рабочий по ремонту Шевцов А.А. | До 01.08.2017 г. |  |  |
| 2. | Проведение занятий по курсу ОБЖ – Антитеррористическая безопасность | Пивоваров Ю.И. | В течение года |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы (здание школы) |
| 1. | Ремонт учебных кабинетов- 12 (побелка, покраска) | Зав. кабинетами и род. комитет | До 01.08.2017 г. |  |  |
| 2. | Ремонт спортивного зала. Благоустройство спортивной площадки. | Учителя физической культуры Завхоз школы Мельниченко М.В. | До 01.08.2017 г. |  |  |
| 3. | Ремонт фундамента – покрытие цементом | Шевцов А.А.рабочий по ремонту | До 01.08.2017 г |  |  |
| 4. | Покраска бордюров на клумбах -100 шт. | Завхоз школы Мельниченко М.В., рабочий по ремонту Шевцов А.А. | До 01.08.2017 г. |  |  |
| 5. | Частичный ремонт асфальтового покрытия школьного двора | Завхоз школы Мельниченко М.В. | До 01.08.2017 г |  |  |
| 6 | Ремонт отмостки здания вокруг спортзала | Завхоз школы Мельниченко М.В. | Июнь 2017 г. |  |  |
| 7 | Профилактика автобуса | Водитель- Грабаров В.В | До 01.08.2017 г. |  |  |

Директор    школы                                                                                                                                                Курбанова Л.И.

СОГЛАСОВАНО                                                       СОГЛАСОВАНО                                        СОГЛАСОВАНО

Начальник                                                                  Начальник                                                     Начальник ТО У

Управления образования                                          отдела надзорной деятельности                 «РОСПОТРЕБНАДЗОР»  по

администрации муниципального                             Лабинского района                                       Краснодарскому краю в

образования Лабинский район                                                                                                         Лабинском, Курганинском и

Мостовском районах

________________   А.В. Захарин                        ____________ В.В. Киритенок                  _____________П.М. Надеин

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДГОТОВКЕ  МОБУ СОШ№ 32 ХУТОРА СЛАДКОГО

ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

к  2017 - 2018 УЧЕБНОМУ ГОДУ